3500轧机及配套设施拆除安装工程 招标文件

招标编号：XL/CGZX2023-CL050

我公司拟进行3500轧机及配套设施拆除安装工程，如贵公司有意参加，请贵公司根据下列要求做好投标准备工作，按要求时间制作标书并在规定时间参加现场开标，具体事项函告如下：

- 一、招标项目名称：3500轧机及配套设施拆除安装工程

二、工程概况与招标范围

1、招标项目名称：3500轧机及配套设施拆除安装工程项目公开招标。

2、建设地点：拆除地：唐山市丰润区;安装地：安徽省铜陵市

3、计划工期：

拆除完工日期：2022年6月10日，具体以甲方书面通知进厂为准，乙方接到甲方通知后3日内必须进厂组织拆除设备，2022年8月15日完工。

安装完工日期：2023年6月 15日（具体待定）。

4、具体施工内容:

3500轧机机列（主要包括：机架装配、前后导卫、抑尘装置、机上配管、压下及平衡系统、换辊系统、接轴及平衡系统、主电机等整套设备）的拆除及搬迁安装，3500轧机前后锥形辊道（32根）拆除及安装，推床的拆除及安装，3500轧机配套液压站（3个）、润滑站（3个）拆除安装，以及液压润滑管路拆除及安装等施工内容。以上包括拆除、分类打包装车（运输费除外）、指导甲方卸车、安装及调试。

轧机主传动配电柜、辅传动配电柜、液压站配电柜及变压器的包装防护、装车。

- 三、技术要求：  满足合同、技术协议及需方现场使用要求（见附件：合同、技术协议）

- 四、提交投标文件的截止时间与地点

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年5月20日17时00分，投标人应在截止时间前通过投标专用邮箱递交电子投标文件。投标专用邮箱zengjirui@xuanlisteel.com

2、开标方式：一步法。

五、投标人资格要求：

1、[专业承包·建筑机电安装工程·三级](含)以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、必须在中华人民共和国内合法注册，并具有独立法人资格及有效的营业执照。

3、投标人具有有效的安全生产许可证。

4、具有相关业绩合同。

六、投标单位标书主要内容

1、投标单位营业执照副本、组织机构代码（税务登记证）复印件；《授权代理书》复印件、相关特许证书复印件；

2、投标单位简介、技术能力；

3、投标承诺书、质量承诺以及对合同的确认；

4、2017至今类似业绩合同扫描件；

5、投标方认为应提供的其它相关资料。

6、标书一份。

七、联系方式

1、地址：安徽省铜陵市义安区金桥工业园（东联镇）

2、招标联系人：曾纪瑞18656229763       微信jxnczjr01

技术负责人：  刘总工18855531671

八、附件-报价表（格式）

报       价         表

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 包干总价（万元，含 %增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500轧机及配套设施拆除安装工程 | 符合招标文件所有要求 |  |  |
| 报价单位其他说明： |  |  |  |  |
| 法定代表人（或授权委托人）签字： |  |  |  |  |
| 投标单位名称（盖章）： |  |  |  |  |
| 日期：2022年5 月 日 |  |  |  |  |

九、未尽事宜合同中详细注明，解释权属招标单位招标领导小组

2022年5月17日

附件1：《投标承诺书》

附件2： 合同格式

附件3：《技术协议》

投     标      承     诺    书

我司自愿参与贵司 3500轧机及配套设施拆除安装工程 项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内缴纳保证金、按照《招标文件》和《标书》等招投标资料签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

2022年5月      日